## Slide 1
AGENCY Platform
※본 문서는 대외비로써 외부로 유출을 엄격히 금지합니다.※
2020. 03. 04
대 외 비
시스템구축 개요

## Slide 2: USE Case Diagram
사용자
대리인
관리자
회원가입/수정/탈퇴
물건등록
응찰
응찰 목록/상세조회
연락
대리인
가입/수정/탈퇴
사용료 결제
낙찰 현황 확인
물건 목록/상세조회
로그 인 / 로그 아웃
회원 목록/상세조회
결제관리
회원 가입현황 통계
사용현황 모니터링
후기작성/수정/삭제
후기 목록/상세 조회
장애현황 관리 게시판
개인정보제공 동의
가입약관 동의
범례
앱
웹
앱 + 웹

## Slide 3: 화면 설계 – 로그인 / 로그아웃
1
2
3
번호 | 내용 | 비고
1 | 사용자 ID | 
2 | 사용자 패스워드 | *으로 마스킹
3 | 로그인 버튼 | 클릭 시, 로그인 요청
Sample

## Slide 4: 화면 설계 – 물건 목록 조회
번호 | 내용 | 비고
1 | 대리인 아이디 | 한글자만 보이고 *으로 마스킹
2 | 이전 버튼 | 
3 | 글쓰기 버튼 | 클릭 시, 글쓰기 페이지로 이동
1
2
3
Sample

## Slide 5: 화면 설계 – 물건 상세 조회
번호 | 내용 | 비고
1 | 메뉴버튼 | 클릭 시, 해당 메뉴로 이동
2 | 대리인 응찰 정보 | 응찰가격 등을 테이블로 보여줌
3 | 대리인 홍보 정보 | 대리인 홍보 정보 및 전화연결 버튼
1
2
3
Sample

## Slide 6: 시스템 구축 일정
단계 (기간) 업무구분 |  | 분석 (1M) | 설계 (1M) | 개발 및 단위 테스트 (2M) | 통합 테스트 (1M) | 이행 및 안정화 (1M)
사업 관리 | 회의 |  |  |  |  | 
 | 구매 |  |  |  |  | 
앱 개발 |  |  |  |  |  | 
서버 개발 |  |  |  |  |  | 
성능/가용성
테스트 준비
EC2,RDB,S3 생성
앱 저작 툴 상업용 라이선스 구매
오픈
분석1차
분석2차
  저작도구 분석
  교육수강
  기능검토
  화면설계
  (APP)
  자체 기능 구현
  서버연계
설계1차
설계2차
단위테스트 준비
  기술검증
  교육수강
  개발언어
  화면설계
  (WEB)
  자체 기능 구현
  서버연계
  프론트
  DB설계 및 서비스구현
  성능/가용성 테스트
  가용성 검증
  성능검증